### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022	                                                                                                      № 1352

О мероприятиях по подготовке

объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сферы к работе

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ              «О теплоснабжении», статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации          от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 53 Устава города Нягани, в целях своевременной подготовки жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства города Нягани к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, для контроля за ходом подготовки, определения готовности организаций по обслуживанию жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов и выдачи паспортов готовности:

1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду        2022 - 2023 годов на территории города Нягани согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав представителей единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний
период 2022 - 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                          И.П. Ямашев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации города Нягани

от 11.05.2022 № 1352

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2022 - 2023 годов на территории города Нягани

1. Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду       2022 - 2023 годов на территории города Нягани (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении объектов:

- теплоснабжающих организаций;

- юридических и физических лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии);

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;

- органов общественной самодеятельности граждан, а также лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых зданий (строений, сооружений), заключивших договоры теплоснабжения, водоснабжения, на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов и жидких бытовых отходов.

1.3. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; промышленных зданий до 8°С;

- третья категория – остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

1.4. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

1.5. Проверка готовности осуществляется комиссией по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов (далее - комиссия).

1.6. Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии указаны в приложениях 1, 2, 3 к настоящей Программе.

1.7. Теплоснабжающим организациям, объектам социальной сферы, объектам жилищного фонда (далее - организации), рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе       в осенне-зимний период до 31.08.2022.

1.8. Организации предоставляют комиссии документы и материалы                (в соответствии с требованиями к готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций и требованиями к готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103                «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») о результатах  готовности объектов к работе в осенне-зимний период до соответствующего срока проверки организации, указанного в приложениях 1, 2, 3 к настоящей Программе.

- 2. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

2.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в отношении теплоснабжающих организаций осуществляется проверка:

- 2.1.1. Наличия соглашений об управлении системой теплоснабжения, заключенных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.1.2.  Готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

2.1.3. Соблюдения критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

2.1.4. Наличия нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

2.1.5. Функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованности указанных служб персоналом, обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

2.1.6.  Проведения наладки принадлежащих им тепловых сетей.

2.1.7.  Организации контроля режимов потребления тепловой энергии.

2.1.8.  Обеспечения качества теплоносителей.

2.1.9. Организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

2.1.10. Обеспечения проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставления гарантий на работы и материалы, применяемых при строительстве, в соответствии с Федеральным законом        от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.1.11. Обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовности систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи;

- соблюдения водно-химического режима;

- отсутствия фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличия утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличия порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнения утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего                             в обеспечении теплоснабжения;

- выполнения планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличия договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

2.1.12. Наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями.

2.1.13. Отсутствия невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.1.14. Работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

- 3. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- 3.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется проверка:

3.1.1. Устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

3.1.2. Проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3.1.3. Разработки эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

3.1.4. Выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения.

3.1.5. Состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

3.1.6. Состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

3.1.7. Состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

3.1.8. Наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

3.1.9. Работоспособности защиты систем теплопотребления.

3.1.10. Наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

3.1.11. Отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

3.1.12. Плотности оборудования тепловых пунктов.

3.1.13. Наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

3.1.14. Отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

3.1.15. Наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченности их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

3.1.16. Проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

3.1.17. Надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации      от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

- 4. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципальных образований

4.1. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- наличие системы мониторинга системы теплоснабжения;

- наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

- 5. Порядок проведения проверок

5.1. Комиссия по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов (далее - комиссия), в соответствии со сроками проведения проверок, указанными в приложениях 1, 2, 3 к настоящей Программе, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Проверка осуществляется комиссией, состав которой указан в приложениях 2, 3 к настоящему постановлению Администрации города Нягани.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

5.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами 2 - 4 настоящей Программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящей Программой, осуществляется на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

5.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки, согласно приложению 4 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению 5 к настоящей Программе и выдается Первым заместителем Главы города Нягани, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, по каждому объекту проверки в течение пятнадцати (календарных) дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, но не позднее 15 сентября текущего года для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября текущего года для теплоснабжающих организаций.

5.6. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне, являющемся приложением к акту, замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации города Нягани

от 11.05.2022 № 1352

Состав комиссии

по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

(далее - комиссия)

| Фаталиев Т.Д. |  | заместитель Главы города Нягани, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Аглиуллин Р.Б. Члены комиссии: Гафуров С.Д. Карабачинский В.А. Гусейнов З.М. Трухан В.А. |  | главный инженер муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства», секретарь комиссии государственный инспектор Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) председатель Общественного совета города Нягани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) заместитель Главы города Нягани начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Нягани |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Администрации города Нягани

от 11.05.2022 № 1352

Состав представителей единой теплоснабжающей организации 
в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки 
потребителей тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 
2022 - 2023 годов

| Сытников З.В. |  | директор муниципального казенного предприятия города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» |
| --- | --- | --- |
| Серебренников Л.А. |  | главный инженер муниципального казенного предприятия города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» |
| Лабойков В.В. |  | заместитель главного инженера муниципального казенного предприятия города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению

Администрации города Нягани

от 11.05.2022 № 1352

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение замены ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий (композиционные материалы) со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 | Заместитель Главы города Нягани (Т.Д. Фаталиев), муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) |
| 2 | Контроль за ходом исполнения договоров на поставку в 2022 году газа и нефти для обеспечения работы отопительных котельных жилищно-коммунального хозяйства города Нягани | в период исполнения обязательств по договорам | Заместитель Главы города Нягани (Т.Д. Фаталиев), муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» |
| 3 | Контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | весь отопительный период | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» |
| 4 | Обеспечение своевременного заключения договоров на поставку в 2022 году топлива (газ, нефть), для обеспечения работы отопительных котельных города Нягани | III - IV кварталы 2022 | ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 5 | Проверка работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | до 01.09.2022 | ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| 6 | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | не реже 1 раза в 6 месяцев | ресурсоснабжающие организации (по согласованию); отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Нягани |
| 7 | Обеспечение опрессовки тепловых сетей и промывки систем водоснабжения с оформлением соответствующих актов | до 27.08.2022 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» |
| 8 | Сбор информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального комплекса и электроэнергетики города Нягани к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов | еженедельно, июнь - ноябрь 2022 | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» |
| 9 | Контроль за подготовкой объектов образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Нягани к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов | до 01.09.2022 | Комитет образования и науки Администрации города Нягани, Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Администрации города Нягани |
| 10 | Представление на утверждение схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований, Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального комплекса города Нягани | до 01.09.2022 | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| 11 | Оценка готовности организаций энергетики и жилищно-коммунального комплекса, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов с оформлением, выдачей и представлением копий паспортов готовности в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15.09.2022 – потребители тепловой энергии, до 01.11.2022 – теплоснабжающие организации | Заместитель Главы города Нягани (Т.Д. Фаталиев), муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства», комиссия по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов |
| 12 | Сдача документов и материалов для получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов в комиссию на проверку оценки готовности | За 2 рабочих дня до срока проведения проверки в соответствии с Приложением 1,2,3 - потребители тепловой энергии, до 27.08.2022 – теплоснабжающие организации | руководители теплоснабжающих организаций, руководители управляющих компаний, товарищества собственников жилья, председатели Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, Комитета образования и науки Администрации города Нягани, начальник Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани |
| 13 | Оценка готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов с оформлением, выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом | до 10.09.2022 | комиссия по контролю за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов |
| 14 | Участие в совещаниях по проверке подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Нягани к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов | 28.06.2022 05.07.2022 12.07.2022 19.07.2022 26.07.2022 | руководители теплоснабжающих организаций, руководители управляющих компаний, товарищества собственников жилья (по согласованию), председатели Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, Комитета образования и науки Администрации города Нягани, начальник Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани |
| 15 | Контроль за созданием неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 25.08.2022 | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории города Нягани

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке

на территории города Нягани

| № п\п | Теплоснабжающая организация | Отопительные котельные, адрес месторасположения. | Срок проведения проверки | Дата выдачи паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Южная», улица Лазарева, 2 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 2 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Восточная», улица Авиационная, 10/1 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 3 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «ЛПХ», улица Чернышева, 7 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 4 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Школа», улица 30 лет Победы, 12А | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 5 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Геология – Нижняя», улица Чернышова, 58, корп. 1 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 6 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «УБР-2», улица Лазарева, 23/11 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 7 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Промбаза» проезд №6, 2/1 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 8 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «УТТ-1», улица Сибирская, 30/14 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 9 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «АБМК-3МВт», 4-й километр, д. 5, стр. 14, автодорога Нягань-Талинка | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 10 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «6 микрорайон», 6 микрорайон, стр.6 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 11 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «4 микрорайон», 4 микрорайон, д. 14 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 12 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Финская», улица Уральская, 25б | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 13 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Энергокомплекс», микрорайон Энергетиков, 70/9А | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 14 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Западная», улица Транспортная, 37 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 15 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «Модульная котельная», улица Ветеранов, 1А | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 16 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | котельная «7 микрорайон», 7 микрорайон | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 17 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | Котельная КОС 27000, ул. Речная, д.84А, стр.9 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 18 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-7», проспект Нефтяников, 9/2 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 19 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-9», проспект Нефтяников, 22 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 20 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-10», улица Солнечная, 26 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 21 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-55», 1 микрорайон, 42 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 22 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-32», 3 микрорайон, 32 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 23 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ИТБ-2», 2 микрорайон, д.36, пом.1 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 24 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ИТБ-4», 4 микрорайон, д. 21 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 25 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ИТП-29», 1 микрорайон, 29 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 26 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-177», улица Пионерская, 6 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 27 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-185», улица Пионерская, 30а | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 28 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-259», улица Речная, 163 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |
| 29 | Муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» | «ТП-260», улица Интернациональная, 163 | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | до 15.09.2022 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории города Нягани

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке

на территории города Нягани

| № п\п | Потребители тепловой энергии | Адрес месторасположения объекта | Срок проведения проверки |  | Дата выдачи паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования и науки Администрации города Нягани |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 628186, Тюменская область, город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 12, улица 30 лет Победы, дом 12-а, улица Чернышова, дом 42, улица Чернышова, дом 42-б. | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Пионерская, дом 30, поселок Энергетиков, дом 55 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 25, 1 микрорайон, дом 12 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани | 628181, Тюменская область, город Нягань, 2 микрорайон, дом 31 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Нягани «Начальная общеобразовательная школа № 9» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 2 микрорайон, дом 30, блок 1 Нягань, 2 микрорайон, дом 30, блок 2 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Раимкулова, строение 10, улица Уральская, дом 7 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 3 микрорайон, дом 18; 3 микрорайон, дом 24 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №2 «Сказка» | 628181, Тюменская область, город Нягань,4 микрорайон, дом 20 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №3 «Теремок» | 628181, Тюменская область, город Нягань, улица Ветеранов, дом 1 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 10 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №4 «Веснянка» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 9, 3 микрорайон, дом 12 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №5 «Дубравушка» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Интернациональная, дом 12 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 «Рябинка» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Интернациональная, дом 94 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Нягани «Детский сад № 7 «Журавлик» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 18; 1 микрорайон, дом 54 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 14 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №8 «Росинка» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Речная, дом 57; улица Пионерская, дом 60 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 15 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка» комбинированного вида» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 2 микрорайон, дом 29, блок 1 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 16 | Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 11 «Елочка» | 628186, Тюменская область, город Нягань, улица Мира, дом 2-а, улица Чернышова, дом 48 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Интернациональная, дом 47 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования города Нягань «Детская школа искусств» | 628181, Тюменская область, город Нягань, улица Ленина, дом 9 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 19 | Муниципальное автономное учреждение культуры города Нягань «Городской культурный центр «Планета» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 29Г/4; улица 30 лет Победы, дом 13; улица Пионерская, дом 2 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 20 | Муниципальное автономное учреждение культуры города Нягани «Музейно-культурный центр» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 3 микрорайон, дом 3/1; 4 микрорайон, дом 13, пом. 247 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| 21 | Муниципальное автономное учреждение культуры города Нягани «Библиотечно-информационная система» | 628187, Тюменская область, город Нягань, улица Речная, дом 189; улица Уральская, дом 7; 2 микрорайон, дом 50А; 2 микрорайон, дом 4, пом.3; пос. Энергетиков, дом 55 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 |  | до 01.09.2022 |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки» | 628181, Тюменская область, город Нягань, улица Загородных, дом 7А; 1 микрорайон, дом 8; улица Боровая, дом 3; улица Боровая, дом 3А; улица Лазарева, дом 5, корпус 1 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 23 | Муниципальное автономное учреждение города Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» | 628183, Тюменская область, город Нягань, 2 микрорайон, дом 45, улица Чернышова, дом 17 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 24 | Муниципальное автономное учреждение по работе с детьми и молодежью муниципального образования город Нягань «Дом молодежи» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 46/1 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 25 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот» | 628183, Тюменская область, город Нягань, улица Южная, дом 50 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 26 | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Нягань «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 52 А | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Нягань «Няганский информационно-издательский центр» | 628183, Тюменская область, город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 15/1, бокс 2; улица Сергинская, дом 11А, корпус 4, бокс 154; 1 микрорайон, дом 1-43; 1 микрорайон, дом 1-44; 1 микрорайон, дом 1-57; 1 микрорайон, дом 29Д, помещение 6; 1 микрорайон, дом 46/1 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 28 | Муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани «Управление капитального строительства и реконструкции» | 628183, Тюменская область, город Нягань, улица Лазарева, дом 12 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 29 | Муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 1 микрорайон, дом 50 улица Лазарева, дом 23/4 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 30 | Муниципальное казенное учреждение города Нягани «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» | 628186, Тюменская область, город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 2Б, бокс 2; 1 микрорайон, дом 41; улица 30 лет Победы, дом 2А; улица Авиационная, дом 10 корпус 2, бокс 10; улица 30 лет Победы, дом 8; 4 микрорайон, дом 13/248; улица 30 лет Победы, дом 8А; улица 30 лет Победы, дом 8Б; улица 30 лет Победы, дом 10А; улица 30 лет Победы, дом 2Б, бокс 3; улица 30 лет Победы, дом 2Б, бокс 4; 1 микрорайон, дом 5, помещение 16; проспект Нефтяников, дом 6/10; улица Загородных, дом 7А | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |
| 31 | Муниципальное казенное учреждение города Нягани «Единая дежурно-диспетчерская служба» | 628181, Тюменская область, город Нягань, 4 микрорайон, дом 21 | с 15.08.2022 по 28.08.2022 | до 01.09.2022 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории города Нягани

ПЕРЕЧЕНЬ

управляющих компаний и товариществ собственников жилья, подлежащих

проверке на территории города Нягани

| № п/п | Наименование организации | Перечень домов, находящихся под управлением | Срок проведения проверки | Дата выдачи паспорта готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» | город Нягань, 2 микрорайон, дом 5 город Нягань, 2 микрорайон, дом 6. город Нягань, 2 микрорайон, дом 12. город Нягань, 2 микрорайон, дом 13. город Нягань, 2 микрорайон, дом 14. город Нягань, 2 микрорайон, дом 15. город Нягань, 2 микрорайон, дом 16. город Нягань, 2 микрорайон, дом 17. город Нягань, 2 микрорайон, дом 18. город Нягань, 2 микрорайон, дом 19. город Нягань, 2 микрорайон, дом 20. город Нягань, 2 микрорайон, дом 21. город Нягань, 2 микрорайон, дом 23. город Нягань, 2 микрорайон, дом 24. город Нягань, 2 микрорайон, дом 42. город Нягань, 2 микрорайон, дом 43. город Нягань, 2 микрорайон, дом 44. город Нягань, 2 микрорайон, дом 50. город Нягань, 4 микрорайон, дом 5 б. город Нягань, 4 микрорайон, дом 10. город Нягань, 4 микрорайон, дом 11. город Нягань, 4 микрорайон, дом 12. город Нягань, 6 микрорайон, дом 1. город Нягань, улица Интернациональная, дом 123. город Нягань, улица Интернациональная, дом 125. город Нягань, улица Интернациональная, дом 129. город Нягань, улица Интернациональная, дом 131. город Нягань, улица Интернациональная, дом 135. город Нягань, улица Интернациональная, дом 137. город Нягань, улица Интернациональная, дом 139 город Нягань, улица Интернациональная, дом 141 город Нягань, улица Интернациональная, дом 143 город Нягань, улица Пионерская, дом 114. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Центральный район» | город Нягань, 3 микрорайон, дом 21 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр» | город Нягань, 1 микрорайон, дом 1. город Нягань, 1 микрорайон, дом 2. город Нягань, 1 микрорайон, дом 3. город Нягань, 1 микрорайон, дом 4. город Нягань, 1 микрорайон, дом 5. город Нягань, 1 микрорайон, дом 10. город Нягань, 1 микрорайон, дом 11. город Нягань, 1 микрорайон, дом 13. город Нягань, 1 микрорайон, дом 14. город Нягань, 1 микрорайон, дом 15. город Нягань, 1 микрорайон, дом 19. город Нягань, 1 микрорайон, дом 20. город Нягань, 1 микрорайон, дом 21. город Нягань, 1 микрорайон, дом 22. город Нягань, 1 микрорайон, дом 23. город Нягань, 1 микрорайон, дом 26. город Нягань, 1 микрорайон, дом 27. город Нягань, 1 микрорайон, дом 28. город Нягань, 1 микрорайон, дом 29 а. город Нягань, 1 микрорайон, дом 29 б. город Нягань, 1 микрорайон, дом 29 в. город Нягань, 1 микрорайон, дом 32. город Нягань, 1 микрорайон, дом 33. город Нягань, 1 микрорайон, дом 34. город Нягань, 1 микрорайон, дом 35. город Нягань, 1 микрорайон, дом 38. город Нягань, 1 микрорайон, дом 39. город Нягань, 1 микрорайон, дом 40. город Нягань, 1 микрорайон, дом 41. город Нягань, 1 микрорайон, дом 43. город Нягань, 1 микрорайон, дом 44. город Нягань, 1 микрорайон, дом 45. город Нягань, 1 микрорайон, дом 48. город Нягань, 1 микрорайон, дом 49. город Нягань, 1 микрорайон, дом 50. город Нягань, 1 микрорайон, дом 51. город Нягань, 2 микрорайон, дом 2 город Нягань, 5 микрорайон, дом 5. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная жилищно-эксплуатационная компания» | город Нягань, улица Речная, дом 55 город Нягань, улица Речная, дом 59 город Нягань, улица Речная, дом 61 город Нягань, улица Речная, дом 73 город Нягань, улица Речная, дом 75 город Нягань, улица Речная, дом 79 город Нягань, улица Речная, дом 85 город Нягань, улица Речная, дом 87 город Нягань, улица Речная, дом 89 город Нягань, улица Речная, дом 97 город Нягань, улица Речная, дом 99 город Нягань, улица Речная, дом 103 город Нягань, улица Речная, дом 105 город Нягань, улица Речная, дом 107 город Нягань, улица Речная, дом 109 город Нягань, улица Речная, дом 115 город Нягань, улица Речная, дом 117 город Нягань, улица Речная, дом 119 город Нягань, улица Речная, дом 121 город Нягань, улица Речная, дом 123 город Нягань, улица Речная, дом 125 город Нягань, улица Речная, дом 127 город Нягань, улица Речная, дом 133 город Нягань, улица Речная, дом 135 город Нягань, улица Речная, дом 137 город Нягань, улица Речная, дом 139 город Нягань, улица Речная, дом 141 город Нягань, улица Речная, дом 143 город Нягань, улица Речная, дом 145 город Нягань, улица Речная, дом 149 город Нягань, улица Речная, дом 155 город Нягань, улица Речная, дом 157 город Нягань, улица Речная, дом 167 город Нягань, улица Речная, дом 169 город Нягань, улица Речная, дом 181 город Нягань, улица Речная, дом 187 город Нягань, улица Речная, дом 193 город Нягань, улица Интернациональная, дом 34 город Нягань, улица Интернациональная, дом 62 город Нягань, улица Интернациональная, дом 70 город Нягань, улица Интернациональная, дом 72 город Нягань, улица Интернациональная, дом 74 город Нягань, улица Интернациональная, дом 76 город Нягань, улица Интернациональная, дом 80а город Нягань, улица Интернациональная, дом 80б город Нягань, улица Интернациональная, дом 82/1 город Нягань, улица Интернациональная, дом 82/2 город Нягань, улица Интернациональная, дом 86 город Нягань, улица Интернациональная, дом 88 город Нягань, улица Интернациональная, дом 90 город Нягань, улица Интернациональная, дом 91 город Нягань, улица Интернациональная, дом 92 город Нягань, улица Интернациональная, дом 95 город Нягань, улица Интернациональная, дом 97 город Нягань, улица Интернациональная, дом 99 город Нягань, улица Интернациональная, дом 101 город Нягань, улица Интернациональная, дом 103 город Нягань, улица Интернациональная, дом 106 город Нягань, улица Интернациональная, дом 108 город Нягань, улица Интернациональная, дом 109 город Нягань, улица Интернациональная, дом 120 город Нягань, улица Интернациональная, дом 132 город Нягань, улица Интернациональная, дом 223 город Нягань, улица Пионерская, дом 58а город Нягань, улица Пионерская, дом 68 город Нягань, улица Пионерская, дом 72 город Нягань, улица Пионерская, дом 76 город Нягань, улица Пионерская, дом 80 город Нягань, улица Пионерская, дом 84 город Нягань, улица Пионерская, дом 90 город Нягань, улица Пионерская, дом 108 город Нягань, улица Пионерская, дом 112 город Нягань, улица Пионерская, дом 118 город Нягань, улица Пионерская, дом 137 город Нягань, улица Пионерская, дом 139 город Нягань, улица Пионерская, дом 141 город Нягань, улица Пионерская, дом 143 город Нягань, улица Пионерская, дом 145 город Нягань, улица Пионерская, дом 147 город Нягань, улица Пионерская, дом 149 город Нягань, улица Пионерская, дом 151 город Нягань, улица Пионерская, дом 153 город Нягань, улица Пионерская, дом 160 город Нягань, улица Уральская, дом 11 город Нягань, улица Уральская, дом 13 город Нягань, улица Уральская, дом 17 город Нягань, улица Уральская, дом 19 город Нягань, улица Уральская, дом 21 город Нягань, улица Уральская, дом 23 город Нягань, улица Уральская, дом 35 город Нягань, улица Уральская, дом 37 город Нягань, улица Уральская, дом 41 город Нягань, улица Уральская, дом 45 город Нягань, улица Уральская, дом 49 город Нягань, улица Уральская, дом 55 город Нягань, улица Уральская, дом 57 город Нягань, улица Уральская, дом 59 город Нягань, улица Уральская, дом 67 город Нягань, улица Уральская, дом 71 город Нягань, улица Уральская, дом 75 город Нягань, улица Уральская, дом 77 город Нягань, улица Уральская, дом 79 город Нягань, улица Уральская, дом 81 город Нягань, улица Уральская, дом 99 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 11 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 12 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 13 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 14 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 15 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 18 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 19 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 20 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 28 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 30 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 32 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 33 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 34 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 35 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 39 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 40 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 41 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 43 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 44 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 45 город Нягань, микрорайон Энергетиков, дом 48 город Нягань, улица Раимкулова, дом 2. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточный» | город Нягань, улица Авиационная, дом 7 город Нягань, улица Авиационная, дом 7А город Нягань, улица Набережная, дом 16 город Нягань, улица Набережная, дом 21 город Нягань, улица Светлая, дом 4 город Нягань, улица Светлая, дом 14 город Нягань, улица Интернациональная, дом 10 город Нягань, улица Интернациональная, дом 21 город Нягань, улица Интернациональная, дом 22А город Нягань, улица Интернациональная, дом 23 город Нягань, улица Интернациональная, дом 25 город Нягань, улица Интернациональная, дом 30 город Нягань, улица Интернациональная, дом 33 город Нягань, улица Интернациональная, дом 37 город Нягань, улица Интернациональная, дом 46 город Нягань, улица Интернациональная, дом 50 город Нягань, улица Интернациональная, дом 53 город Нягань, улица Интернациональная, дом 55 город Нягань, улица Интернациональная, дом 57 город Нягань, улица Интернациональная, дом 58 город Нягань, улица Интернациональная, дом 59 город Нягань, улица Интернациональная, дом 63 город Нягань, улица Интернациональная, дом 65 город Нягань, улица Интернациональная, дом 67 город Нягань, улица Интернациональная, дом 75 город Нягань, улица Интернациональная, дом 79 город Нягань, улица Интернациональная, дом 85 город Нягань, улица Интернациональная, дом 87 город Нягань, улица Интернациональная, дом 89 город Нягань, улица Интернациональная, дом 39 город Нягань, улица Интернациональная, дом 24 город Нягань, улица Интернациональная, дом 26 город Нягань, улица Интернациональная, дом 29 город Нягань, улица Интернациональная, дом 35 город Нягань, улица Интернациональная, дом 71 город Нягань, улица Интернациональная, дом 20 город Нягань, улица Интернациональная, дом 27/2 город Нягань, улица Интернациональная, дом 27/3 город Нягань, улица Интернациональная, дом 31 город Нягань, улица Речная, дом 9 город Нягань, улица Речная, дом 15 город Нягань, улица Речная, дом 23 город Нягань, улица Речная, дом 31 город Нягань, улица Речная, дом 31А город Нягань, улица Речная, дом 33А город Нягань, улица Речная, дом 35А город Нягань, улица Речная, дом 35Б город Нягань, улица Речная, дом 37 город Нягань, улица Речная, дом 43 город Нягань, улица Речная, дом 45 город Нягань, улица Речная, дом 47 город Нягань, улица Речная, дом 49 город Нягань, улица Речная, дом 53 город Нягань, улица Пионерская, дом 3 город Нягань, улица Пионерская, дом 17 город Нягань, улица Пионерская, дом 19 город Нягань, улица Пионерская, дом 21 город Нягань, улица Пионерская, дом 33 город Нягань, улица Пионерская, дом 34 город Нягань, улица Пионерская, дом 35 город Нягань, улица Пионерская, дом 42 город Нягань, улица Пионерская, дом 46 город Нягань, улица Пионерская, дом 50 город Нягань, улица Пионерская, дом 56 город Нягань, улица Пионерская, дом 67 город Нягань, улица Пионерская, дом 71 город Нягань, улица Пионерская, дом 73 город Нягань, улица Пионерская, дом 79 город Нягань, улица Пионерская, дом 83 город Нягань, улица Пионерская, дом 89 город Нягань, улица Пионерская, дом 23 город Нягань, улица Пионерская, дом 37 город Нягань, улица Пионерская, дом 41 город Нягань, улица Пионерская, дом 43 город Нягань, улица Пионерская, дом 45 город Нягань, улица Пионерская, дом 47 город Нягань, улица Пионерская, дом 51 город Нягань, улица Пионерская, дом 53 город Нягань, улица Пионерская, дом 61 город Нягань, улица Пионерская, дом 63 город Нягань, улица Пионерская, дом 65 город Нягань, улица Пионерская, дом 54 город Нягань, улица Пионерская, дом 28 город Нягань, улица Пионерская, дом 52А город Нягань, улица Уральская, дом 4 город Нягань, улица Уральская, дом 6 город Нягань, улица Уральская, дом 14 город Нягань, улица Уральская, дом 35А город Нягань, улица Уральская, дом 61 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания» | город Нягань, улица Киевская, дом 45 город Нягань, улица Киевская, дом 47 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 30 город Нягань, улица Сутормина, дом 18 город Нягань, улица Лазарева, дом 8 корпус 3. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» | город Нягань, 3 микрорайон, дом 9/1 город Нягань, 3 микрорайон, дом 23, корпус 1 город Нягань, 4 микрорайон, дом 5 |  |  |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Нягань» | город Нягань, 3 микрорайон, дом 1 город Нягань, 3 микрорайон, дом 2 город Нягань, 3 микрорайон, дом 3 город Нягань, 3 микрорайон, дом 5 город Нягань, 3 микрорайон, дом 6 город Нягань, 3 микрорайон, дом 9 А город Нягань, 3 микрорайон, дом 9 город Нягань, 3 микрорайон, дом 10 город Нягань, 3 микрорайон, дом 13 город Нягань, 3 микрорайон, дом 16 город Нягань, 3 микрорайон, дом 19 город Нягань, 7 микрорайон, дом 1 город Нягань, 4 микрорайон, дом 2 город Нягань, 4 микрорайон, дом 22 город Нягань, 4 микрорайон, дом 23 город Нягань, 4 микрорайон, дом 25 город Нягань, 4 микрорайон, дом 27 город Нягань, 4 микрорайон, дом 28 город Нягань, улица Новоселов, дом 31 город Нягань, улица Новоселов, дом 33 город Нягань, улица Новоселов, дом 35 город Нягань, улица Новоселов, дом 37 город Нягань, 3 микрорайон, дом 23, корпус 3 город Нягань, улица Лесная, дом 13 город Нягань, улица Киевская, дом 2 город Нягань, улица Киевская, дом 9 город Нягань, улица Киевская, дом 9 А город Нягань, улица Киевская, дом 18 город Нягань, улица Киевская, дом 20 город Нягань, улица Киевская, дом 25 город Нягань, улица Киевская, дом 42 город Нягань, улица Киевская, дом 52 город Нягань, улица Киевская, дом 64 город Нягань, улица Киевская, дом 66 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 2 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 4 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 6 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 8 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 10 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 12 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 14 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 16 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 18 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 20 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 22 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 23 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 24 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 26 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 28 город Нягань, улица Железнодорожная, дом 72 город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 1 город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 6 город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 7 город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 9 город Нягань, улица 30 лет Победы, дом 9А город Нягань, улица Чернышова, дом 10 город Нягань, улица Чернышова, дом 16 город Нягань, улица Чернышова, дом 38 город Нягань, улица Чернышова, дом 44 город Нягань, улица Чернышова, дом 50 город Нягань, улица Завокзальная, дом 1 город Нягань, улица Сутормина, дом 1 город Нягань, улица Сутормина, дом 16 город Нягань, Лазарева, дом 8 корпус 4 город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 17 город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 18 город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 19 город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 20 город Нягань, улица Лазарева, дом 23, корпус 21 город Нягань, улица Лесников, дом 11 город Нягань, улица Строительная, дом 1 город Нягань, улица Строительная, дом 2 город Нягань, улица Строительная, дом 2/3 город Нягань, улица Строительная, дом 5 город Нягань, улица Строительная, дом 6 город Нягань, проспект Нефтяников, дом 10 город Нягань, улица Декабристов, дом 25 город Нягань, улица Лесная, дом 8 город Нягань, улица Лесная, дом 10 город Нягань, улица Лесная, дом 12 город Нягань, улица Лесная, дом 14 город Нягань, улица Первостроителей, дом 21 А город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 1 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 2 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 4 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 6 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 8 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 12 город Нягань, улица Тихона Сенькина, дом 14 город Нягань, 15 проезд, дом 12, корпус 9 город Нягань, улица Транспортная, дом 35 город Нягань, поселок Западный, дом 51 город Нягань, поселок Западный, дом 54 город Нягань, улица Кедровая, дом 42 город Нягань, 7 проезд, дом 4, корпус 2 город Нягань, улица Мира, дом 1 город Нягань, улица Мира, дом 5 город Нягань, улица Мира, дом 6Б город Нягань, улица Мира, дом 8 город Нягань, улица Мира, дом 9А город Нягань, улица Мира, дом 11 город Нягань, 1 микрорайон, дом 46 город Нягань, 1 микрорайон, дом 47. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ» | город Нягань, 7 микрорайон, дом 2. город Нягань, 7 микрорайон, дом 3. город Нягань, 7 микрорайон, дом 4. город Нягань, 7 микрорайон, дом 5 город Нягань, 3 микрорайон, дом 8. город Нягань, 3 микрорайон, дом 20 город Нягань, 3 микрорайон, дом 22. город Нягань, 4 микрорайон, дом 1. город Нягань, 4 микрорайон, дом 13. город Нягань, 4 микрорайон, дом 24. город Нягань, улица Новая, дом 7. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» | город Нягань, 6 микрорайон, дом 2 город Нягань, 6 микрорайон, дом 4. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» | город Нягань, улица Мира, дом 3 город Нягань, улица Мира, дом 6 город Нягань, улица Интернациональная, дом 111 город Нягань, улица Интернациональная, дом 115 город Нягань, улица Интернациональная, дом 117 город Нягань, улица Интернациональная, дом 119 город Нягань, улица Приозерная, дом 29 город Нягань, улица Приозерная, дом 31 город Нягань, улица Приозерная, дом 33 город Нягань, улица Мира, дом 7 город Нягань, улица Мира, дом 4 город Нягань, 10 микрорайон, дом 15 город Нягань, 10 микрорайон, дом 16 город Нягань, 10 микрорайон, дом 17 город Нягань, 10 микрорайон, дом 11 город Нягань, 10 микрорайон, дом 11А город Нягань, 10 микрорайон, дом 12 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «УК «Народная» | город Нягань, улица Интернациональная, дом 32 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 13 | Товарищество собственников жилья «Жилищный сервис» | город Нягань, 2 микрорайон, дом 1. город Нягань, 2 микрорайон, дом 3. город Нягань, 2 микрорайон, дом 4. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 14 | Товарищество собственников жилья «Наш дом» | город Нягань, 3 микрорайон, дом 7 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 15 | Товарищество собственников жилья «Оптимист» | город Нягань, 2 микрорайон, дом 22 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 16 | Товарищество собственников жилья «УправДом» | город Нягань, 1 микрорайон, дом 37 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 17 | Товарищество собственников жилья «Русь» | город Нягань, 2 микрорайон, дом 7. город Нягань, 2 микрорайон, дом 8. город Нягань, 2 микрорайон, дом 9. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 19 | ООО УК «Северный район» | город Нягань, улица Речная, дом, дом 161. город Нягань, улица Речная, дом, дом 171. город Нягань, улица Речная, дом, дом 177. город Нягань, улица Речная, дом, дом 179. город Нягань, улица Речная, дом, дом 183. город Нягань, улица Речная, дом, дом 185. город Нягань, улица Речная, дом, дом 189. город Нягань, улица Интернациональная, дом 112. город Нягань, улица Интернациональная, дом 114. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 20 | Товарищество собственников жилья «Соседи» | город Нягань, 1 микрорайон, дом 36 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 21 | Товарищество собственников жилья «Современник» | город Нягань, 4 микрорайон, дом 6. город Нягань, 4 микрорайон, дом 7. город Нягань, 4 микрорайон, дом 8. | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| 22 | Товарищество собственников недвижимости «Эмдер-3» | город Нягань, 6 микрорайон, дом 3 | с 29.08.2022 по 09.09.2022 | до 09.09.2022 |
| Итого домов: 447 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2022 – 2023 годов на территории города Нягани

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду       ____/____ годов

__________________                                                   «__» ___________ 20__

(место составления акта)                                                                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

______________________________________________________________________________________________

в   соответствии   с   Программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от «__» ___________ 20___, утвержденной________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, ______________________________________________________________________________________________

проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ по «__» ____________ 20__ в соответствии с Федеральным законом   от   27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой

________________________________________________________________________________________________

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________;

2. ________________________________________________;

3. ________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/___ годов

Председатель комиссии: __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:             __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__   __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)                    теплоснабжающей  организации,,

_____________________________________________________________________________________________

потребителя тепловой энергии, в отношении   которого проводилась проверка готовности                                        к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2022 – 2023 годов на территории города Нягани

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ годов

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________;

2. ________________________________________________;

3. ________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от___________ № _______.

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)