- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022											№  1578

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Нягани от 24.12.2021 №4127

«Об утверждении муниципальной

программы города Нягани

«Развитие жилищно-коммунального

комплекса, энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в городе Нягани»»

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 53 Устава города Нягани, постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2021 №3539 
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Нягани»:

1. Внести в постановление Администрации города Нягани от 24.12.2021 №4127 «Об утверждении муниципальной программы города Нягани «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Нягани»» (далее – постановление, муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку третью «Куратор муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы города Нягани Т.Д. Фаталиев |
| --- | --- |

».

1.2. Строку одиннадцатую «Параметры финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
|  | всего | 4 120 909,7 | 337 557,7 | 753 073,2 | 637 946,3 | 236 302,8 | 2 156 029,7 |
|  | местный бюджет | 2 926 549,0 | 293 065,9 | 235 193,4 | 220 082,2 | 200 617,8 | 1 977 589,7 |
|  | бюджет автономного округа | 544 767,5 | 4 346,9 | 301 455,7 | 238 964,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |

».

1.3. Строку двенадцатую «Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 года |
|  | Портфель проектов «Экология» (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 879 977,9 | 0,0 | 490 723,8 | 389 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28 029,5 | 0,0 | 15 722,3 | 12 307,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект «Чистая вода» портфеля проектов «Экология» (срок реализации 01.01.2023 – 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 879 977,9 | 0,0 | 490 723,8 | 389 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28 029,5 | 0,0 | 15 722,3 | 12 307,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

1.4. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани Т.Д. Фаталиева.

Глава города 								           И.П. Ямашев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Нягани

от 30.05.2022  № 1578

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 -2030 годы |
| Подпрограмма I «Создание условий для развития инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5. | Региональный проект "Чистая вода" (1 паспорта муниципальной программы) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 879 977,9 | 0,0 | 490 723,8 | 389 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 029,5 | 0,0 | 15 722,3 | 12 307,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| F5.1. | Питьевое водоснабжение г.Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 879 977,9 | 0,0 | 490 723,8 | 389 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 029,5 | 0,0 | 15 722,3 | 12 307,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01. | Строительство, реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса, в т.ч. (2 паспорта муниципальной программы) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 1 036 514,6 | 39 238,7 | 9 436,3 | 0,0 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 036 514,6 | 39 238,7 | 9 436,3 | 0,0 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1. | Питьевое водоснабжение г.Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 14 796,0 | 14 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 14 796,0 | 14 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2. | Бытовая канализация г. Нягани. ГКНС и КОС г.Нягань Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с доведением производительности КОС до 27 тыс. м.куб./сут. (2 этап) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 294 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 080,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 294 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 080,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.3. | Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в ж.р. Западный г. Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 371 604,0 | 20 000,0 | 5 936,3 | 0,0 | 0,0 | 345 667,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 371 604,0 | 20 000,0 | 5 936,3 | 0,0 | 0,0 | 345 667,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.4. | Обеспечение инженерной инфраструктурой части территории ж.р."Восточный", примыкающей к переулку Свердловскому г.Нягань (ПИР) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5. | Реконструкция КНС г. Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 68 399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 399,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 68 399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 399,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.6. | Водовод по улице Сергинская до улицы Сибирская г. Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 52 314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 314,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 52 314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 314,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.7. | Газоснабжение 3-я очередь ж.р. Западный г. Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 144 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 953,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 144 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144 953,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.8. | Очистные сооружения дождевой канализации в микрорайоне № 5, жилой район Центральный | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 82 424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 424,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 82 424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 424,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.9. | Питьевое водоснабжение города Нягани. Магистральные сети водоснабжения. 1 этап (проектные работы) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.10. | Питьевое водоснабжение города Нягани. Магистральные сети водоснабжения. 2 этап (проектные работы) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.11. | Блочно-модульная котельная по ул. 20 лет Нягани | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12. | Городское кладбище в жилом районе "Восточный" г. Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 2 658,4 | 2 658,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 658,4 | 2 658,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.13. | Газоснабжение переулка Свердловский, г.Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.14. | Газоснабжение улицы Брусничная, г.Нягань | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.15. | Строительство сети канализации по ул.Лесная | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 1 784,3 | 1 784,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 784,3 | 1 784,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02. | Прочие мероприятия для создания условий развития инфраструктуры (2 паспорта муниципальной программы) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.1. | Сети ливневой канализации в мкр. 7 ж.р. «Центральный» | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме I |  |  | всего | 1 916 492,5 | 39 238,7 | 500 160,1 | 389 254,1 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 064 544,1 | 39 238,7 | 25 158,6 | 12 307,2 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Организация и проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности (1-34 приложения 6), в том числе | МКУ г.Нягани «УГХ» /муниципальные учреждения города Нягани/Управляющие компании и товарищества собственников жилья/Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) | всего | 455 284,1 | 60 008,9 | 60 034,6 | 55 666,1 | 48 816,4 | 230 758,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 125 078,4 | 19 864,0 | 19 888,7 | 19 876,2 | 13 131,4 | 52 318,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| 01.1. | Энергетические обследования в бюджетном секторе | МКУ г.Нягани «УГХ» /муниципальные учреждения города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2. | На реализацию типовых мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению в бюджетном секторе, в том числе: | муниципальные учреждения города Нягани | всего | 37 631,4 | 10 206,0 | 10 204,2 | 10 204,3 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 37 313,7 | 10 100,1 | 10 098,3 | 10 098,4 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 317,7 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2.1. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в МКУ г.Нягани «УГХ» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2.2. | На реализацию типовых мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города | всего | 1 637,4 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 637,4 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2.3. | На реализацию типовых мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению в Комитете образования и науки Администрации города | Комитет образования и науки Администрации города | всего | 34 139,9 | 9 041,7 | 9 040,6 | 9 040,7 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 34 139,9 | 9 041,7 | 9 040,6 | 9 040,7 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2.4. | На реализацию типовых мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению в Управлении по культуре и искусству Администрации города Нягани | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | всего | 982,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 664,8 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 317,7 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2.5. | На реализацию типовых мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению | Администрация города Нягани | всего | 655,6 | 219,0 | 218,3 | 218,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 655,6 | 219,0 | 218,3 | 218,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.3. | Энергетические обследования в жилом секторе | МКУ г.Нягани «УГХ» /Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани/Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.3.1. | Энергетические обследования в жилом секторе | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.3.2. | Энергетические обследования в жилом секторе | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.3.3. | Энергетические обследования в жилом секторе | Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.4. | Установка приборов учета используемых энергоресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | МКУ г.Нягани «УГХ» /Управляющие компании и товарищества собственников жилья/муниципальные учреждения города Нягани | всего | 1 700,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.4.1. | Установка приборов учета используемых энергоресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 900,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.4.2. | Установка приборов учета используемых энергоресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.4.3. | Установка приборов учета используемых энергоресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | муниципальные учреждения города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом секторе | МКУ г.Нягани «УГХ» /Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани/Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 93 749,0 | 13 138,8 | 13 138,8 | 9 638,8 | 9 638,8 | 48 193,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 86 749,0 | 9 638,8 | 9 638,8 | 9 638,8 | 9 638,8 | 48 193,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 7 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5.1. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом районе «Западный» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 22 849,0 | 2 538,8 | 2 538,8 | 2 538,8 | 2 538,8 | 12 693,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 22 849,0 | 2 538,8 | 2 538,8 | 2 538,8 | 2 538,8 | 12 693,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5.2. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в районе «Центральный» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 63 900,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 35 500,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 63 900,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 35 500,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5.3. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом секторе | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.5.4. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом секторе | Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 7 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 7 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.6. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) /Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.7. | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации, возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) /Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.8. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) /Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.9. | Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.10. | На реализацию мероприятий по энергосбережению организаций электроснабжения, в том числе | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.10.1. | Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.11. | На реализацию Программы энергосбережения МКП г.Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания», в том числе | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (МКП г. Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания») | всего | 322 088,0 | 36 139,0 | 36 140,0 | 35 684,0 | 35 685,0 | 178 440,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 322 088,0 | 36 139,0 | 36 140,0 | 35 684,0 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| 01.11.1. | Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (МКП г. Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания») | всего | 190 688,0 | 21 539,0 | 21 540,0 | 21 084,0 | 21 085,0 | 105 440,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 190 688,0 | 21 539,0 | 21 540,0 | 21 084,0 | 21 085,0 | 105 440,0 |
| 01.11.2. | Модернизация и реконструкция котельных | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (МКП г. Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания») | всего | 56 556,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 31 420,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 56 556,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 6 284,0 | 31 420,0 |
| 01.11.3. | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (МКП г. Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания») | всего | 74 844,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 41 580,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 74 844,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 8 316,0 | 41 580,0 |
| 01.11.4. | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (МКП г. Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12. | На реализацию Программы энергосбережения ООО «Няганские газораспределительные сети», в том числе | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (ООО «Няганские газораспределительные сети») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.12.1. | Модернизация и реконструкция сетей газоснабжения | Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (ООО «Няганские газораспределительные сети») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.13. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.14. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников Администрации муниципального образования и муниципальных учреждений, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 37,7 | 25,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 37,7 | 25,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.15. | Пропаганда экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов по средствам привлечения средств массовой информации | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 78,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 78,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.16. | Мероприятия по популяризации энергосбережения и энергоэффективности среди населения, бизнес среды, государственных служащих (WEB сайт, печатные издания, телепрограммы) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.17. | Проведение организационно-разъяснительных мероприятий среди предприятий по вопросам энергосбережения | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.18. | Типовые мероприятия по газоснабжению | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме II |  |  | всего | 455 284,1 | 60 008,9 | 60 034,6 | 55 666,1 | 48 816,4 | 230 758,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 125 078,4 | 19 864,0 | 19 888,7 | 19 876,2 | 13 131,4 | 52 318,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| Подпрограмма III «Обеспечение устойчивого функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и повышение качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду (1, 2 приложения 5), в том числе | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 6 901,9 | 2 025,0 | 1 127,8 | 3 749,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 765,1 | 202,5 | 150,2 | 412,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6 136,8 | 1 822,5 | 977,6 | 3 336,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1. | Расходы на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 83,2 | 0,0 | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 83,2 | 0,0 | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2. | Расходы на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе: | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 6 818,7 | 2 025,0 | 1 086,2 | 3 707,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 681,9 | 202,5 | 108,6 | 370,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6 136,8 | 1 822,5 | 977,6 | 3 336,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02. | Организация и проведение текущего ремонта помещений муниципального жилого фонда (10 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 3 337,4 | 937,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 337,4 | 937,4 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (3 паспорта муниципальной программы; 3, 8 приложения 5), в том числе | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 300 773,5 | 35 390,7 | 30 428,7 | 27 649,3 | 34 550,8 | 172 754,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 300 773,5 | 35 390,7 | 30 428,7 | 27 649,3 | 34 550,8 | 172 754,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.1. | Расходы на проведение мероприятий в области уличного освещения (электроэнергия, обслуживание) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 283 666,6 | 32 986,4 | 26 158,9 | 26 158,9 | 33 060,4 | 165 302,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 283 666,6 | 32 986,4 | 26 158,9 | 26 158,9 | 33 060,4 | 165 302,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 5 642,2 | 1 161,4 | 560,1 | 560,1 | 560,1 | 2 800,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 642,2 | 1 161,4 | 560,1 | 560,1 | 560,1 | 2 800,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг по подвозу воды населению | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 8 372,7 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 4 651,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 8 372,7 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 4 651,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.4. | Субсидии из бюджета города Нягань на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.5. | Расходы на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 3 092,0 | 312,6 | 2 779,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 092,0 | 312,6 | 2 779,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 10 742,2 | 2 312,6 | 1 053,7 | 1 053,7 | 1 053,7 | 5 268,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 742,2 | 2 312,6 | 1 053,7 | 1 053,7 | 1 053,7 | 5 268,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.1. | Содержание мест захоронения | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 10 742,2 | 2 312,6 | 1 053,7 | 1 053,7 | 1 053,7 | 5 268,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 742,2 | 2 312,6 | 1 053,7 | 1 053,7 | 1 053,7 | 5 268,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.2. | Оказание услуг по подготовке технического задания на разработку проекта санитарно-защитной зоны, заключений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на территории кладбища п.Западный | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.3. | Обустройство ограждения по периметру кладбища в п.Западный, по периметру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории города Нягани (3 паспорта муниципальной программы; 5, 6 приложения 5), в том числе | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») /МКУ г.Нягани «УГХ»/Управляющие компании и товарищества собственников жилья | всего | 530 120,6 | 73 655,2 | 58 274,7 | 58 310,5 | 56 646,7 | 283 233,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 524 432,5 | 71 258,9 | 56 646,7 | 56 646,7 | 56 646,7 | 283 233,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 688,1 | 2 396,3 | 1 628,0 | 1 663,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.1. | Расходы на проведение мероприятий в области озеленения | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 19 631,2 | 2 031,2 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 11 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 19 631,2 | 2 031,2 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 11 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.2. | Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов, в том числе: | МКУ г.Нягани «УГХ»/Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 489 509,9 | 63 557,9 | 53 244,0 | 53 244,0 | 53 244,0 | 266 220,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 489 509,9 | 63 557,9 | 53 244,0 | 53 244,0 | 53 244,0 | 266 220,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.2.1. | Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 2 723,1 | 2723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 723,1 | 2 723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.2.1.1. | Благоустройство приюта для животных без владельцев | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 2 723,1 | 2723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 723,1 | 2 723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.2.2. | Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городских округов | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 486 786,8 | 60 834,8 | 53 244,0 | 53 244,0 | 53 244,0 | 266 220,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 486 786,8 | 60 834,8 | 53 244,0 | 53 244,0 | 53 244,0 | 266 220,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.3. | Расходы на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 5 424,3 | 602,7 | 602,7 | 602,7 | 602,7 | 3 013,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 424,3 | 602,7 | 602,7 | 602,7 | 602,7 | 3 013,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.4. | Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 8 820,5 | 728,7 | 2 228,0 | 2 263,8 | 600,0 | 3 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 895,2 | 95,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 925,3 | 633,5 | 1 628,0 | 1 663,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.5. | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением деятельности по обращению с животными без владельцев в границах города Нягани | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 4 443,0 | 4 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 504,8 | 3 504,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 938,2 | 938,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.6. | Демонтаж жилых домов и зданий | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 2 291,7 | 2 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 467,1 | 1 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 824,6 | 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. | Реализация единой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (7 приложения 5), в том числе | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 670 257,4 | 88 936,5 | 74 497,8 | 74 722,9 | 72 016,7 | 360 083,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 670 257,4 | 88 936,5 | 74 497,8 | 74 722,9 | 72 016,7 | 360 083,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Нягани «Управление городского хозяйства» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 670 257,4 | 88 936,5 | 74 497,8 | 74 722,9 | 72 016,7 | 360 083,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 670 257,4 | 88 936,5 | 74 497,8 | 74 722,9 | 72 016,7 | 360 083,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07. | Обеспечение полномочий по защите населения и территории города Нягани от чрезвычайных ситуаций (7 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 191 436,4 | 25 120,2 | 23 896,8 | 23 941,6 | 19 746,3 | 98 731,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 191 436,4 | 25 120,2 | 23 896,8 | 23 941,6 | 19 746,3 | 98 731,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Нягани «Единая дежурная диспетчерская служба» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 191 436,4 | 25 120,2 | 23 896,8 | 23 941,6 | 19 746,3 | 98 731,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 191 436,4 | 25 120,2 | 23 896,8 | 23 941,6 | 19 746,3 | 98 731,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (9 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 17 749,8 | 1 972,2 | 1 972,2 | 1 972,2 | 1 972,2 | 9 861,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 17 749,8 | 1 972,2 | 1 972,2 | 1 972,2 | 1 972,2 | 9 861,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09. | Формирование, расходование, хранение и пополнение городского (обязательного) резерва материально-технических ресурсов (15 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 2 832,2 | 2 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 832,2 | 2 832,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Расходы на содержание территорий общего пользования, расположенных в территориальной зоне огородничества, садовых товариществ (3 паспорта муниципальной программы) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Реализация инициативных проектов (13 приложения 5) | Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме III |  |  | всего | 1 734 151,4 | 233 182,0 | 191 551,7 | 191 699,3 | 186 286,4 | 931 432,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 722 326,5 | 228 963,2 | 188 946,1 | 186 698,8 | 186 286,4 | 931 432,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 824,9 | 4 218,8 | 2 605,6 | 5 000,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (11, 12, 14 приложения 5) | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 14 600,0 | 5 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 14 600,0 | 5 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1. | Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 11 600,0 | 2 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 600,0 | 2 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2. | Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме IV |  |  | всего | 14 600,0 | 5 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 14 600,0 | 5 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма V «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Нягани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (4, 5 паспорта муниципальной программы) | МКУ г.Нягани «УГХ» /Комитет образования и науки Администрации города Нягани/Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | всего | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1. | Проведение городского этапа Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в том числе | МКУ г.Нягани «УГХ» /Комитет образования и науки Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1.1. | Проведение городского этапа Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | МКУ г.Нягани «УГХ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.1.2. | Проведение городского этапа Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01.2. | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация города Нягани | всего | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме IV |  |  | всего | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 4 120 909,7 | 337 557,7 | 753 073,2 | 637 946,3 | 236 302,8 | 2 156 029,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 926 549,0 | 293 065,9 | 235 193,4 | 220 082,2 | 200 617,8 | 1 977 589,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 544 767,5 | 4 346,9 | 301 455,7 | 238 964,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего | 879 977,9 | 0,0 | 490 723,8 | 389 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 28 029,5 | 0,0 | 15 722,3 | 12 307,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | всего | 3 240 931,8 | 337 557,7 | 262 349,4 | 248 692,2 | 236 302,8 | 2 156 029,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 898 519,5 | 293 065,9 | 219 471,1 | 207 775,0 | 200 617,8 | 1 977 589,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 206,6 | 4 346,9 | 2 732,4 | 5 127,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 1 916 492,5 | 39 238,7 | 500 160,1 | 389 254,1 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 064 544,1 | 39 238,7 | 25 158,6 | 12 307,2 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 532 560,9 | 0,0 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 2 204 417,2 | 298 319,0 | 252 913,1 | 248 692,2 | 236 302,8 | 1 168 190,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 862 004,9 | 253 827,2 | 210 034,8 | 207 775,0 | 200 617,8 | 989 750,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 206,6 | 4 346,9 | 2 732,4 | 5 127,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 330 205,7 | 40 144,9 | 40 145,9 | 35 789,9 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ г.Нягани «УГХ» |  |  | всего | 1 828 625,3 | 242 690,5 | 199 834,7 | 202 749,1 | 197 225,2 | 986 125,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 817 625,0 | 239 296,3 | 197 229,1 | 197 748,6 | 197 225,2 | 986 125,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 000,3 | 3 394,2 | 2 605,6 | 5 000,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города |  |  | всего | 1 637,4 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 637,4 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации (по согласованию) (МКП МО г. Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Няганские газораспределительные сети») |  |  | всего | 322 088,0 | 36 139,0 | 36 140,0 | 35 684,0 | 35 685,0 | 178 440,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 322 088,0 | 36 139,0 | 36 140,0 | 35 684,0 | 35 685,0 | 178 440,0 |
| Управляющие компании и товарищества собственников жилья |  |  | всего | 7 800,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 7 800,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Нягани (МКУС г.Нягани «УКСиР») |  |  | всего | 1 924 599,3 | 44 566,1 | 502 939,5 | 389 254,1 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 071 826,3 | 43 741,5 | 27 938,0 | 12 307,2 | 0,0 | 987 839,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 533 385,5 | 824,6 | 298 723,3 | 233 837,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 319 387,5 | 0,0 | 176 278,2 | 143 109,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования и науки Администрации города Нягани |  |  | всего | 34 139,9 | 9 041,7 | 9 040,6 | 9 040,7 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 34 139,9 | 9 041,7 | 9 040,6 | 9 040,7 | 3 392,6 | 3 624,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Нягани |  |  | всего | 1 037,3 | 347,1 | 345,1 | 345,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 655,6 | 219,0 | 218,3 | 218,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 381,7 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани |  |  | всего | 982,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 664,8 | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 317,7 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | 0,0 |