### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022											№ 574

О противопаводковых мероприятиях

2022 года

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 48, 53 Устава города Нягани, в целях проведения противопаводковых мероприятий:

1. Утвердить план мероприятий по организации первоочередных работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года в городе Нягани согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать лицам, выполняющим мероприятия по организации первоочередных работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года в городе Нягани, еженедельно представлять информацию о выполнении указанных мероприятий в муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства».

3. Индивидуальному предпринимателю Д.А. Шамро (по согласованию), обществу с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» (по согласованию):

- в срок до 27.03.2022 организовать осмотр водопропускных труб на улично-дорожной сети города Нягани в соответствии с перечнем водопропускных труб на улично-дорожной сети города Нягани согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- в срок до 01.04.2022 обеспечить очистку проезжей части и обочин автомобильных дорог города Нягани, вывоз снега и льда в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Нягани для очистки проезжей части, обочин, вывоза снега и льда согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- в срок до 05.04.2022 выполнить работы по обеспечению отвода талых вод с проезжей части дорог города Нягани.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Нягани 					          	                    И.П. Ямашев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации города Нягани

от 02.03.2022  № 574

ПЛАН

мероприятий по организации первоочередных работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных

ситуаций в период весеннего паводка 2022 года в городе Нягани

| №№ | Наименование мероприятий | Исполнитель | Контролирующий орган | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка кровель, чердачных помещений и фановых труб жилых домов от снега и наледи | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | управление муниципального контроля Администрации города Нягани; муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март – апрель 2022 года |
| 2 | Очистка козырьков над крыльцами, крыш балконов и парапетов от снега и наледи | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | управление муниципального контроля Администрации города Нягани; муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март – апрель 2022 года |
| 3 | Очистка желобов для обеспечения оттока талой воды | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март – апрель 2022 года |
| 4 | Откачка талых вод из подвальных помещений | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель – май 2022 года |
| 5 | Отведение талых вод от жилых домов | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель – май 2022 года |
| 6 | Изготовление и ремонт деревянных трапов и их установка | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель – май 2022 года |
| 7 | Отсыпка песком и планировка промоин после схода талых вод на придомовых территориях | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель - май 2022 года |
| 8 | Очистка от снега пешеходных переходов вручную с посыпкой песком | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 9 | Очистка лотков ливневой канализации | общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная жилищно-эксплуатационная компания» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УютСервис» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Нягань» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточный» ) по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Центральный район» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Приоритет» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания»» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Сити» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вариант» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Народная» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный район» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДорНягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 10 | Очистка внутриквартальных проездов механизированным способом и вывоз снега и льда в отведенные места | подрядная организация (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 11 | Очистка от снега и наледи цоколей жилых домов | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 12 | Удаление сосулек с крыш | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 13 | Очистка придомовых территорий, пешеходных переходов механизированным способом и вручную с вывозом снега в отведенные места | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 14 | Очистка от снега отмосток | управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников недвижимости (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 15 | Очистка проезжей части дорог, обочин и вывоз снега и льда в отведенные места | общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДор Нягань» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 16 | Расчистка проезжей части от уплотненного снега | общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДор Нягань» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 17 | Отколка льда у мостовых опор | индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель - май 2022 года |
| 18 | Пробивка «окон» в бордюрах для сброса воды по улице Интернациональная, улице Сибирская, улице Ленина, улице Загородных, улице Чернышова, проспекту Нефтяников | общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДор Нягань» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 19 | Очистка водоотводных каналов от наледи и снега по улице Сибирская, улице Крылова, улице Набережная, улице Интернациональная (четная и нечетная сторона), улице Декабристов, проспекту Нефтяников, улице Ленина (от улицы Ленинградская до улицы Декабристов), улице Чернышова, улице Лесников, улице Одесская, улице Лазарева, улице Северная, улице Юбилейная, улице Гагарина, улице Комарова | общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДор Нягань» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 20 | Укрепление подходов к мосту, откосов насыпей в местах возможного подтапливания и размыва | индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | 15 апреля - 15 мая 2022 года |
| 21 | Накопление материалов (щебень) у искусственных сооружений для предотвращения их размывов | индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 22 | Организация круглосуточного дежурства по надзору за состоянием дорог и искусственных сооружений (мост по улице Авиационная) | индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель - май 2022 года |
| 23 | Пропарка водопропускных труб в местах их расположения | общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоДор Нягань» (по согласованию), индивидуальный предприниматель Д.А. Шамро (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 24 | Очистка территорий мест хранения от разливов нефти, подсыпка участков песком, подготовка ливневых водостоки под дорогами | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель - май 2022 года |
| 25 | Освобождение зон возможного затопления от оборудования и материалов | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 26 | Очистка кровель котельных, тепловых пунктов и производственных помещений от снега | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 27 | Подготовка дренажного насоса для откачки воды на котельной Промбаза | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 28 | Откачка воды из тепловых камер | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | в период паводка 2022 года |
| 29 | Очистка от снега и льда решеток ливневой канализации на территории котельной «Южная» | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 30 | Подготовка и укомплектование насоса для откачки талых вод из-под здания котельной «Южная» | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | до 15 апреля 2022 года |
| 31 | Подготовка насосов «Гном» для откачки воды с территории мазутного хозяйства котельной «Восточная» | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 32 | Ревизия канализационного коллектора на территории котельной «Восточная» | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | до 15 апреля 2022 года |
| 33 | Очистка дренажного канала с территории мазутного хозяйства котельной «Восточная» | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | до 15 апреля 2022 года |
| 34 | Организация отвода паводковых вод с площадки станции очистки воды, станции обезжелезивания микрорайона Энергетиков, с территории скважин Хуготского, городского и Пионерного водозаборов | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 35 | Подготовка к работе мотопомпы, насосов на станции обезжелезивания микрорайона Энергетиков, Хуготский водозабор | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 36 | Очистка от снега горловины канализационных колодцев по головному коллектору | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 37 | Очистка канализационных колодцев от мусора по главному городскому канализационному коллектору от лечебно -хирургического комплекса (микрорайон 1) до канализационных очистных сооружений – 5 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 38 | Очистка от мусора внутриквартальных сетей канализации в 1 микрорайоне от жилого дома №5 до жилого дома №29, во 2 микрорайоне - от жилого дома №21 до жилого дома №4 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 39 | Осмотр и очистка всех канализационных колодцев. Проверка наличия крышек люков | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 40 | Организация отвода паводковых вод с территории канализационных очистных сооружений КОС-7000, канализационных очистных сооружений КОС-27000, канализационных насосных станций КНС - 11, КНС - 2, главной канализационной насосной станции ГКНС – 5 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 41 | Подготовка к работе дренажных насосов на канализационных насосных станциях КНС - 2, КНС - 11, главной канализационной насосной станции ГКНС-5 (3 штуки) | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 42 | Ревизия турбокомпрессора воздушного ТВ-80-1,8 на территории канализационных очистных сооружений КОС-7000 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 43 | Очистка кровли аэротанков от снега на территории канализационных очистных сооружений КОС-27000 | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) |  | март 2022 года |
| 44 | Утвердить в территориальном отделе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре и Октябрьском районе норму остаточного хлора на выпуске очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) |  | март 2022 года |
| 45 | Произвести водоотливную планировку на территории производственной базы, подготовить ливневые каналы под дорогами | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 46 | Устройство подъездных путей к объектам и складам на территории производственной базы | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 47 | Подготовка техники - водоотливная МТЗ, экскаватор, Урал 4320 «Фискарс», ассенизаторские машины | муниципальное казенное предприятие города Нягани «Няганская ресурсоснабжающая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 48 | Осмотр крановых узлов на предмет их затопления и откачка воды из них | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | 1 раз в 3 дня в течение апреля - мая 2022 года |
| 49 | Осмотр газовых колодцев на предмет их затопления и откачка воды из них | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | 1 раз в 3 дня в течение апреля - мая 2022 года |
| 50 | Очистка подъезда к городскому газораспределительному пункту от снега | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | 1 раз в 3 дня в течение апреля - мая 2022 года |
| 51 | Подготовка и опробование бензонасоса. Проверка исправности емкостей горюче - смазочных материалов | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 52 | Обеспечение проверки исправности средств связи, наличия и исправности шанцевого инструмента | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 53 | Очистка территории автоматизированной газораспределительной станции и подъезда к станции от снега | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 54 | Осмотр и очистка от снега крыши здания административно - бытового корпуса и подъездной дороги к зданию административно -бытового корпуса | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 55 | Осмотр и очистка от снега крыши здания котельной акционерного общества «Аэропорт-Нягань» | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 56 | Проведение внеплановых инструктажей для персонала по охране труда при работах в паводковый период | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 57 | Проведение противоаварийных тренировок с персоналом объектов по действию в случае подтопления объектов на тему: «Подтопление талыми водами производственных территорий и помещений» | общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 58 | Подготовка перечня объектов (участков) электрических сетей, подверженных подтоплению с указанием участков с нумерацией опор линий электропередач, предоставление в ПТС Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на электронный адрес: LapenkovNI@yuresk.ru | Няганьский филиал Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 59 | Проведение внеплановых инструктажей для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала по охране труда при работах в паводковый период | Няганьский филиал Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 60 | Организация «Горячих линий» дежурных служб для информирования населения о нарушении электроснабжения, ходе и ожидаемом времени окончания аварийно-восстановительных работ по ликвидации технологических нарушений (в случае их возникновения) | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 61 | Проведение совместных учений территориальных подразделений МЧС России и органов местного самоуправления по ликвидации последствий нарушения электроснабжения | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 62 | Проведение ревизии аварийных запасов строительных материалов, оборудования, инструмента, спецодежды и спасательных средств | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 63 | Проведение проверки наличия и мест хранения аварийного резерва. Обеспечение готовности путей подъезда к местам хранения средств погрузки-разрузки для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений оборудования | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 64 | Проведение анализа схем доставки людей и грузов в районы отрезанные от прохождения ледохода и закрытия зимних дорог, по результатам анализа разработка мероприятия, обеспечивающие доставку техники, материалов и оборудования аварийного резерва ко всем участкам воздушных линий при ликвидации возможных повреждений | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март – апрель 2022 года |
| 65 | Обеспечение водоотвода от распределительного пункта РП – 13 | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 66 | Обеспечение водоотвода от распределительного пункта РП – 14 | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 67 | Обеспечение водоотвода от распределительного пункта РП - 17 | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 68 | Обеспечение водоотвода от трансформаторных подстанций: ТП 5 - 101, ТП 5-203, ТП 5 - 301, ТП 5 - 404, ТП 5 - 406, ТП 5 - 407, ТП 5 - 408, ТП 5 - 501, ТП 5 - 503, ТП 5 - 504, ТП 5 - 505, ТП 5 - 507, ТП 5 - 603, ТП 5 - 605, ТП 5 - 606, ТП 5 – 607, ТП 5 - 701, ТП 5 - 702, ТП 5 - 703, ТП 5 - 704, ТП 5 - 705, ТП 5 - 707, ТП 5 - 708, ТП 5 - 709, ТП 5 - 1401, ТП 5 - 1438, ТП 5 - 1713, ТП 5 - 2001 | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 69 | Обеспечение сохранности примыкающих участков территорий, опор линий электропередачи, линий связи и других сооружений от повреждений ледоходом, подмывания оснований и разрушений паводковыми водами | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 70 | Проведение предпаводкового осмотра всех зданий и сооружений в зоне возможного воздействия паводковых вод | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 71 | Проведение противоаварийной тренировки по действиям оперативного, оперативно -ремонтного персонала в случаях затопления объектов электрических сетей | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 72 | Проведение мероприятий по защите объектов электрических сетей от размывания паводковыми водами | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 73 | Уплотнение мест прохода кабеля, вентиляционных каналов через стены зданий | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 74 | Проверка и подготовка к пропуску и отводу талых вод дренажных устройств, водоотводных канав, водосточных труб, водоотводящих стоков, водосборных воронок, лотков, сливов | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 75 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Нягани | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 76 | Проведение анализа схем доставки людей и грузов в районы, отрезанные от прохождения ледохода и закрытия зимних дорог. По результатам анализа разработать мероприятия, обеспечивающие доставку техники, материалов и оборудования аварийного резерва ко всем участкам высоковольтных линий при ликвидации возможных повреждений | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) |  | март – апрель 2022 года |
| 77 | Проведение осмотров переходов воздушных линий ВЛ – 10 кВ через реки и ручьи. При необходимости выполнить водоотводы, отсыпку | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) |  | апрель 2022 года |
| 78 | До наступления паводка обеспечение вывоза оборудования, механизмов, строительного и другого имущества с затопляемых территорий | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | при угрозе паводка |
| 79 | Обеспечение выполнения плановых ремонтов всех сооружений, предназначенных для отвода талых вод, своевременная организация очистки снега кровель и отмосток зданий и сооружений, кабельных каналов | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 80 | Проведение периодических осмотров оборудования, зданий, сооружений маслосборников, кабельных каналов, дренажных устройств, водоотводных канав с записью в журнале технического осмотра строительных конструкций зданий и сооружений | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 81 | Своевременное проведение уборки и вывоза снега с территории подстанций и производственных баз | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 82 | После проведения противопаводковых мероприятий проведение осмотра зданий и сооружений подстанций комплексной комиссией на предмет надлежащего технического состояния производственных объектов и условий для бесперебойной передачи электроэнергии, а также для осуществления контроля и надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений Няганьского филиала Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания». Оформление акта обследований зданий и сооружений | Няганьский филиал Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | после окончания паводка 2022 года |
| 83 | Контроль за уровнем паводковых вод реки Нягань-Юган, реки Хугот и принятие мер по бесперебойному электроснабжению потребителей | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 84 | Ревизия и подготовка насосов к откачке воды | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 85 | Обеспечение водоотвода от распределительных пунктов РП №1, РП №2, РП №15, РП №16, РП №19, РП №21, РП №22, РП №23, РП №27 | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства»» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 86 | Обеспечение водоотвода от трансформаторных подстанций ТП 2-04, ТП5-06, ТП 13-01 | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства»» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 87 | Обеспечение водоотвода от блочных комплектных трансформаторных подстанций: БКТП 3-08, БКТП 7-15, БКТП 36-03, БКТП 36-02, БКТП 36-01, БКТП 37-01, БКТП 14-43, БКТП 14-16, БКТП 14-44, БКТП 70-13 | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 88 | Обеспечение водоотвода от комплектной трансформаторной подстанции КТПП 70 | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» |  |
| 89 | Обеспечение сохранности примыкающих участков территорий, опор линий электропередачи, жилых и производственных зданий от подмывания и разрушения паводковыми водами | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 90 | Проведение предпаводкового осмотра всех зданий и сооружений в зоне возможного воздействия паводковых вод | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 91 | Проведение мероприятий по защите объектов электрических сетей от размывания паводковыми водами | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства»» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 92 | Проведение внеочередных осмотров объектов (участков) электрических сетей, подверженных подтоплению | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 93 | Обеспечение контроля за сохранностью примыкающих участков территорий, опор линий электропередачи, жилых и производственных зданий, линий связи и других сооружений от повреждений ледоходом, подмыва оснований и разрушений паводковыми водами | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 94 | Уплотнение мест прохода кабеля, вентиляционных каналов через стены зданий | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 95 | Проверка и подготовка к пропуску и отводу талых вод дренажных устройств, водоотводных каналов, водосточных труб, водоотводящих стоков, водосборных воронок, лотков, сливов | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 96 | Обеспечение готовности средств связи с аварийными бригадами, осуществляющими ремонт электросетевого оборудования | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 97 | Проведение необходимых мероприятий по обеспечению готовности персонала и техники к проведению аварийно-восстановительных работ | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 98 | До наступления паводка произвести вывоз оборудования, механизмов, строительного и другого имущества с затопляемых территорий | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 99 | Проведение периодического осмотра оборудования, зданий, сооружений, маслосборников, кабельных каналов, дренажных устройств, водоотводных канав с записью в журнале технического осмотра строительных конструкций зданий и сооружений | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 100 | Своевременный сбор и вывоз снега с территории трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 101 | Проведение осмотра зданий и сооружений подстанций комплексной комиссией на предмет надлежащего технического состояния производственных объектов и условий для бесперебойной передачи электроэнергии, а также для осуществления контроля и надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений с оформлением акта обследования | акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нягань» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | после окончания паводка 2022 года |
| 102 | Очистка кровли от снега помещения котельной 7 микрорайон сооружение №6 | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 103 | Очистка территории котельной от снега 7 микрорайон сооружение №6 | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 104 | Ревизия «мокрых» колодцев тепловых камер. Откачка талых вод | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 105 | Подготовка к работе бензонасоса МР 175 | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 106 | Подготовка к работе мотопомпы | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 107 | Уборка оборудования и материалов из зон возможного подтопления | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 108 | Очистка кровель подстанций и производственных помещений от снега | открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Нягань» (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 109 | Очистка автодороги и подъездных путей на территории Площадки временного накопления отходов производства и потребления | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно |
| 110 | Подготовка отдельной площадки для складирования снега. Ежедневная расчистка площадки и планирование завезенного снега | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 111 | Обработка въезда на территорию Площадки временного накопления отходов производства и потребления с региональной автомобильной дороги антигололедными средствами (песчано – солевая смесь) | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | постоянно в период паводка 2022 года |
| 112 | Расчистка водоотводных каналов, ливневых лотков, ограждающих рвов от снега и льда | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 113 | Проведение проверки наличия противопожарных инструментов, приспособлений, механизмов | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 114 | Проведение ревизии состояния ограждения, рабочих карт приема отходов | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 115 | Проверка системы оповещения | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 116 | Проведение технического обслуживания арендованной специализированной техники (с привлечением арендодателя) | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март 2022 года |
| 117 | Обеспечение наличия необходимых медицинских средств и препаратов (аптечек) на объекте | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 118 | Очистка территории после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства»» | апрель 2022 года |
| 119 | Очистка территории и установка настилов в местах подходов к хозяйственно -бытовым помещениям | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 120 | Организация ежедневного сбора информации по обстановке при весеннем половодье и ее анализ | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 121 | Обеспечение резерва необходимых технических средств, специальной техники, оборудования и материалов для локализации аварийных ситуаций | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 122 | Проведение инструктажей с оперативно - ремонтным персоналом | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 123 | Проверка готовности оборудования и объектов уличного освещения, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления весенними водами | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 124 | Организация дежурства и обеспечение готовности аварийной бригады, для ликвидации возможных последствий на электрических сетях уличного освещения | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | апрель 2022 года |
| 125 | Очистка плафонов светильников и торшеров, дроссельных отсеков от снега и обледенения | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 126 | Очистка технологических люков обслуживания на опорах освещения от обледенения и снега | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 127 | Очистка щитов автоматизированной системы управления наружного освещения – АСУНО, щитов уличного освещения – ЩУО от снега и обледенения, проверка соединительных контактов | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 128 | Осмотр и устранение порывов и плотности прилегания уплотнительных прокладок на щитах и светильниках | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 129 | Очистка от снега и обледенения коробок, расположенных в местах соединения кабеля самонесущего изолированного провода – СИП со светотехническими приборами | индивидуальный предприниматель С.М. Филатов (по согласованию) | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» |  |
| 130 | Обеспечение очистки от снежных отложений, обеспечение водоотвода с территории городского кладбища, расположенного в поселке Западный по адресу улица Чернышова, 35А | муниципальное предприятие муниципального образования город Нягань «Чистый город» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 131 | Обеспечение работоспособности ливневой канализации в 7 микрорайоне города Нягани | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | муниципальное казенное учреждение города Нягани «Управление городского хозяйства» | март - апрель 2022 года |
| 132 | Очистка кровель, чердачных помещений и фановых труб от снега и наледи | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, управление муниципального контроля Администрации города Нягани, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март - апрель 2022 года |
| 133 | Очистка козырьков над крыльцами от снега, удаление сосулек с крыш зданий | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, управление муниципального контроля Администрации города Нягани; казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март - апрель 2022 года |
| 134 | Очистка желобов для обеспечения оттока талой воды | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель 2022 года |
| 135 | Откачка талых вод из подвальных помещений | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель - май 2022 года |
| 136 | Отведение талых вод от учреждений социальной сферы | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель - май 2022 года |
| 137 | Изготовление и ремонт деревянных трапов и их установка (по мере необходимости) | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель - май 2022 года |
| 138 | Отсыпка песком и планировка промоин после схода талых вод на территориях, прилежащих к учреждениям социальной сферы | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель - май 2022 года |
| 139 | Очистка от снега пешеходных дорожек вручную с посыпкой песком | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, Управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март - апрель 2022 года |
| 140 | Очистка от снега отмосток зданий | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель 2022 года |
| 141 | Очистка от снега территорий внутри учреждений социальной сферы и вывоз снега в отведенные места | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март - апрель 2022 года |
| 142 | Проведение бесед с обучающимися и их родителями о правилах безопасного поведения в паводковый период | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март-апрель 2022 года |
| 143 | Очистка ливневой канализации, находящейся на территории учреждений | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март 2022 года |
| 144 | Очистка оголовков водопропускных труб, находящихся на территории учреждений, от снега и мусора | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | март 2022 года |
| 145 | Установка ограждений по периметру зданий объектов с сигнальной лентой и табличками «Сход снега с крыши» | учреждения социальной сферы ● | комитет образования и науки Администрации города Нягани, управление по культуре и искусству Администрации города Нягани, комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, учреждения здравоохранения, Управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию) | апрель 2022 года |

- ПРИМЕЧАНИЕ:  к учреждениям  социальной сферы относятся:

- - Комитет образования и науки Администрации города Нягани (в том числе подведомственные учреждения):

- - муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1»;

- - муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Общеобразовательная  средняя  школа №3»;

- - муниципальное автономное  образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная  школа №6»,  имени Августы Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани»;

- - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Начальная общеобразовательная  школа №9»;

- - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная  школа №14»;

- - муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань  «Детский сад №2 «Сказка»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №3 «Теремок»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования города Нягань «Центр развития ребенка - детский сад №4 «Веснянка»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей №6 «Рябинка»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №8 «Росинка»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №9  «Белоснежка» комбинированного вида»;

- - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка»;

- - муниципальное автономное  образовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей  №11 «Елочка»;

- - муниципальное автономное   учреждение дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества».

- - Управление  по культуре и искусству Администрации города Нягани (в том числе подведомственные учреждения):

- - муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Детская  школа искусств»;

- - муниципальное автономное  учреждение культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета»;

- - муниципальное автономное  учреждение  культуры муниципального образования город Нягань «Музейно-культурный центр»;

- - муниципальное автономное  учреждение  культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»;

- - муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Нягань «Дирекция по обслуживанию учреждений культуры».

- - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани (в том числе подведомственные учреждения):

- - муниципальное     автономное     учреждение  города  Нягани «Спортивная школа  им. А.Ф. Орловского»;

- муниципальное автономное учреждение города Нягани «Городской парк спорта, отдыха и развлечений»;

- - муниципальное автономное  учреждение муниципального образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки»»;

- - муниципальное автономное учреждение  по работе с детьми и молодежью муниципального образования город Нягань «Дом молодежи»;

- - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот»;

- - муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Нягань «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе».

- Учреждения здравоохранения:

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Няганская  городская детская поликлиника»                     (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Няганская окружная больница»                                      (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Няганская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Няганская  городская поликлиника»                                (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская  городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию).

- - Управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району (в том числе подведомственные учреждения):

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры  «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения »  (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  Югры  «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию);

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (по согласованию).

- - Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (по согласованию).

- -муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Нягань «Комбинат питания»                          (по согласованию).

- - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя»                       (по согласованию).

- - бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский технологический колледж» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

Администрации города Нягани

от 0203.2022 № 574

ПЕРЕЧЕНЬ

водопропускных труб на улично-дорожной сети города Нягани

|  |  | № пункта |  | Наименование улиц | Место расположения |  |  | № труб |  | L, метр | Диаметр миллиметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  | Западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Чернышова | пересечение с улицей Почтовая; у офиса общества с ограниченной ответственностью «Бастион»; заезд в отдел Министерства внутренних дел России по городу Нягань; заезд на котельную; заезд к Театру юного зрителя; заезд в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1»; заезд к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 |  | 22 25 11 12 11 30 11 | 1500 700 900 500 700 1400 1200 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Одесская - Лесников | пересечение с улицей Северная; примыкание к улице Чернышова; пересечение с улицей Мира |  |  | 9 10 11 |  | 17 38 11 | 1000 500 700 |  |  | одна труба составная |
|  |  | 3 |  | Районная - Октябрьская | улица Юбилейная-39; улица Пушкина-30; примыкание улицы 30 лет Победы; примыкание улицы Буровиков |  |  | 12 13 14 15 |  | 12 8 10 11 | 500 700 800 500 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Железнодорожников | примыкание к улице Чернышова; примыкание к улице Кристальной; район организации общество с ограниченной ответственностью «Няганьлесстройсервис» |  |  | 16 17 18 |  | 22 11 15 | 700 500 300 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Западная | примыкание к улице Железнодорожная |  |  | 19 |  | 9 | 800 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Кристальная | улица Кристальная-29; примыкание к улице Железнодорожников |  |  | 20 21 |  | 8 9 | 700 800 |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Молдавская | примыкание к улице Железнодорожников; улица Молдавская-27 |  |  | 22 23 |  | 11 9 | 500 500 |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Пушкина | улица Пушкина-21; улица Пушкина-33 |  |  | 24 25 |  | 12 8 | 500 700 |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Комарова | улица Комарова-21 |  |  | 26 |  | 12 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Гагарина | улица Гагарина – 9; улица Гагарина - 37 |  |  | 27 28 |  | 12 12 | 1000 700 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Юбилейная | примыкание к улице Чернышова; улица Юбилейная-10; улица Юбилейная-24 |  |  | 29 30 31 |  | 26 12 12 | 700 800 1000 |  |  | железобетонная металлическая |
|  |  | 12 |  | Северная | примыкание к улице Чернышова; улица Северная – 13; улица Северная - 15; пересечение с улицей Одесская |  |  | 32 33 34 35 |  | 13 11 11 15 | 800 1000 800 1000 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 30 лет Победы | примыкание к улице Чернышова |  |  | 36 |  | 28 | 700 |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Мира | примыкание к улице Чернышова; на примыкании к заездам; примыкание к улице Лесников |  |  | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |  | 11 9 9 9 9 9 9 9 9 11 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Буровиков | улица Буровиков - 9 |  |  | 47 |  | 8 | 300 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Нагорная | Примыкание к улице Чернышова |  |  | 48 |  | 11 | 700 |  |  |  |
|  |  | 17 |  | подъезд к кладбищу | примыкание к улице Геологов; лог; лог; |  |  | 49 50 51 |  | 9 11 11 | 1000 1000 600 |  |  | железо бетонная |
|  |  | 18 |  | Жилая-3 | лог |  |  | 52 |  | 11 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Геологов | примыкание к улице Чернышова |  |  | 53 |  | 11 | 700 |  |  |  |
|  |  | 20 |  | Сутормина | примыкание к улице Чернышова; улица Сутормина – 31 |  |  | 54 55 |  | 12 11 | 500 800 |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Горького | дом -16 |  |  | 56 |  | 11 | 500 |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Серова | дома - 16,18,20,24,25 |  |  | 57 |  | 11 | 500 |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Почтовая | примыкание к улице Чернышова (со стороны жилых домов 1 и 12); примыкание к улице Чернышова (со стороны жилого дома 10); заезд в котельную |  |  | 58 59 60 |  | 11 11 11 | 1000 1000 1000 |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Железнодорожная | улица Железнодорожная - 60 |  |  | 61 |  | 11 | 800 |  |  |  |
|  |  | 25 |  | Строительная | примыкание к улице Чернышова |  |  | 62 |  | 12 | 900 |  |  |  |
|  |  | 26 |  | Чернышова | на пересечении с улицей Лесников; солдатский ручей; лог; заезд на улицу Нагорная; заезды на улицу Районная-Октябрьская |  |  | 63 64 65 66 67 68 |  | 15 35 35 6 6 6 | 1000 2000* 20 1000 700 700 |  |  | прямоугольная |
|  |  | 27 |  | Ленинградская | примыкание к улице Сергинская |  |  | 69 |  | 8 | 400 |  |  |  |
|  |  | 28 |  | Транспортная | у переезда |  |  | 70 |  | 11 | 1000 |  |  |  |
| 29 |  |  | Завокзальная |  |  | площадка заезда к багажному отделению станции Нягань | 71 72 |  | 26 10 |  |  | 530 1000 |  |  |
| 30 |  |  | автодорога на поселок Западный |  |  | заезд на автозаправочную станцию; заезд на склад горюче -смазочных материалов; солдатский ручей | 73 74 75 |  | 15 15 11 |  |  | 1000 500 1000 |  |  |
|  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | проспект Нефтяников |  |  | проспект Нефтяников 6 корпус 10А; солдатский ручей; ПК 13 | 76 77 78 |  | 38 38 50 |  |  | 1200 2000* 2000 2000* 2000 |  |  |
| 32 |  |  | Декабристов |  |  | солдатский ручей; дом - 42 | 79 80 81 |  | 42 32 33 |  |  | 2000* 2000 800 1000 |  |  |
| 33 |  |  | Московская |  |  | дом - 44 | 82 |  | 121 |  |  | 1000 | ливневая канализация |  |
| 34 |  |  | Сергинская |  |  | примыкание к улице Ташкентская | 83 |  | 12 |  |  | 400 |  |  |
| 35 |  |  | Ташкентская |  |  | лог +400; примыкание к улице Сергинская | 84 85 |  | 11 12 |  |  | 1000 400 |  |  |
|  | Микрорайон Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | Пионерская | примыкание к улице Просвещения |  |  | 86 |  | 9 | 800 |  |  |  |
| 37 |  |  | Интернациональная |  |  | примыкание к улице Советской; переулок Садовый | 87 88 |  | 24 12 |  |  | 2*800 800 | двухочковая |  |
| 38 |  |  | Речная |  |  | примыкание переулка Садовый; у дома - 117 улица Речная; у дома - 147 улица Речная | 89 90 91 |  | 20 17 15 |  |  | 1000 800 1000 |  |  |
| 39 |  |  | автодорога на Финский |  |  | район жилого дома -195 по улице Уральская | 92 |  | 15 |  |  | 1000 |  |  |
| 40 |  |  | переулок Садовый |  |  | примыкание улицы Речная | 93 |  | 20 |  |  | 800 | ливневая канализация |  |
| 41 |  |  | Советская |  |  | пересечение с улицей Интернациональная | 94 |  | 15 |  |  | 500 |  |  |
| 42 |  |  | Уральская |  |  | примыкание к проспекту Нефтяников | 95 |  | 15 |  |  | 800 |  |  |
| 43 |  |  | Камчатская |  |  | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14»; заезд в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14» | 96 97 |  | 40 7 |  |  | 1000 700 |  |  |
| 44 |  |  | автодорога на Энергокомплекс |  |  | лог + 100; лог | 98 99 |  | 50 40 |  |  | 1200 1200 |  |  |
|  | Промышленный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Лазарева |  |  | в районе общества с ограниченной ответственностью «Порт»; торговый центр «Якорь»; торговый центр «Якорь»; торговый центр «Якорь»; Приобское НГРП; заезд к станции технического контроля, автозаправочные станции | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |  | 20 20 11 11 6 20 11 11 40 20 60 |  |  | 1000 500 500 700 900 1200 1000 1000 1000 1000 1000 |  |  |
| 46 |  |  | Сибирская |  |  | склады оптово-розничной торговли; автозаправочная станция; заезд к строению - 32 по улице Сибирская | 111 112 113 |  | 3 24 35 |  |  | 1000 1000 500 |  |  |
| 47 |  |  | IX проезд |  |  | акционерное общество «РН-Няганьнефтегаз»; VIII проезд | 114 115 116 |  | 17 17 30 |  |  | 1000 1000 1000 |  |  |
| 48 |  |  | VI проезд |  |  | примыкание к VII проезду, производственная база заезд в гаражи акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз» | 117 118 119 120 121 122 |  | 24 12 12 12 11 11 |  |  | 2*800 700 700 800 500 400 | двухочковая |  |
| 49 |  |  | VIII проезд |  |  | за перекрестком с улицей Сибирская | 123 |  | 36 |  |  | 3*700 | трехочковая |  |
| 50 |  |  | X проезд |  |  | перед перекрестком с улицей Сибирская | 124 |  | 22 |  |  | 1000 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

Администрации города Нягани

от 02.03.2022  № 574

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог города Нягани для очистки проезжей части, обочин, вывоза снега и льда

| № пункта | Наименование автомобильных дорог | Тип покрытия | Протяженность, метр | Площадь, метр квадратный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Одесская | асфальтобетон | 1482 | 8496 |
| 2 | Северная | асфальтобетон | 1125 | 5894 |
| 3 | Юбилейная | асфальтобетон | 1340 | 6523 |
| 4 | Гагарина | асфальтобетон | 1400 | 9100 |
| 5 | Киевская | асфальтобетон | 930 | 5250 |
| 6 | Почтовая | асфальтобетон | 628 | 3 460 |
| 7 | 30 лет Победы | железобетон, асфальтобетон | 926 | 7 256 |
| 8 | Лесников | асфальтобетон | 293 | 2 415 |
| 9 | Молдавская | асфальтобетон | 966 | 4 256 |
| 10 | Торговая | асфальтобетон | 352 | 2 601 |
| 11 | Интернациональная | асфальтобетон | 2475 | 19 422 |
| 12 | 8 Марта | асфальтобетон | 365 | 2 555 |
| 13 | Уральская (вдоль жилых домов №№5, 7, 9) | асфальтобетон | 1 400 | 9 550 |
| 14 | Свердловская | асфальтобетон | 885 | 10 316 |
| 15 | Речная | асфальтобетон | 2 330 | 17 271 |
| 16 | Светлая | асфальтобетон | 1400 | 7 700 |
| 17 | Проспект Нефтяников, в том числе: | асфальтобетон |  |  |
| 17.1 | от улицы Московская до улицы Интернациональная | асфальтобетон | 850 | 13 600 |
| 17.2 | от улицы Ленина до Приурала | асфальтобетон | 1 000 | 8 000 |
| 18 | 1 микрорайон (на въезде к жилому дому №15) | асфальтобетон | 150 | 1 200 |
| 19 | 1 микрорайон (проезд за жилым домом №39) | асфальтобетон | 150 | 1 200 |
| 20 | 2 микрорайон (проезд за жилым домом №19) | асфальтобетон | 150 | 1 200 |
| 21 | 2 микрорайон (от улицы Декабристов до улицы Московская вдоль жилых домов №№42, 43) | асфальтобетон | 200 | 3 200 |
| 22 | 3 микрорайон (внутриквартальный проезд с улицы Загородных вдоль жилых домов №№5 - 6, 15 с выездом на улицу Ленина) | асфальтобетон | 450 | 3 600 |
| 23 | Чернышова (под линией электропередач), район отдела Министерства внутренних дел России по городу Нягань, от улицы Железнодорожников до улицы Киевская, подъезд к городскому кладбищу (улица Чернышова 35 А) | асфальтобетон | 1250 | 7 500 |
| 24 | Советская | асфальтобетон | 679 | 4 147 |
| 25 | Пионерская | асфальтобетон | 1 526 | 10 195 |
| 26 | Просвещения (вдоль жилых домов №№17 - 21) | асфальтобетон | 857 | 6463 |
| 27 | Сибирская в районе НГДУ | асфальтобетон | 400 | 6 400 |
| 28 | Остановки общественного транспорта (очистка и вывоз снега на расстоянии 15 метров от остановки) |  |  | 11 275 |
| Проезды |  |  |  |  |
| 29 | Подъезд к Центру культуры и досуга «Юность» | асфальтобетон | 250 | 1 500 |
| Расчистка проезжей части от уплотненного снега |  |  |  |  |
| 30 | Улицы района Телевышки в том числе: улицы Минская, Мирная, Уютная, Тихая, Шишкина, Снежная, Районная-Октябрьская | железобетон, грунт | 4 191 | 20 599 |
| 31 | Жилая -3 | железобетон, асфальтобетон | 1 186 | 6 824 |
| 32 | Тенистые - 1, 2, 3, 4 | грунт | 758 | 4 205 |
| 33 | Хвойные - 1, 2, 3, 4, 5,6 | грунт | 870 | 4 500 |
| 34 | Трудовая | грунт | 360 | 1 656 |
| 35 | Нагорная | асфальтобетон | 365 | 2 265 |
| 36 | Кристальная | железобетон | 1 008 | 6 003 |
| 37 | Комсомольская | щебень | 956 | 4 979 |
| 38 | Западная | железобетон | 525 | 2 267 |
| 39 | Тихона Сенькина | железобетон, асфальтобетон | 550 | 2 602 |
| 40 | Мира | асфальтобетон | 584 | 2 839 |